文山市城区道路路口盲道改造工程材料

堆放场土地复垦方案报告书

（公示稿）

昆明根苑土地技术咨询有限公司文山分公司

2023年5月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

为认真贯彻中央和省、州、市关于加强城市基础设施建设的方针政策和地方的发展规划，文山市城乡管理综合执法局按照文山市委、市人民政府的安排和部署对文山市城区盲道体系进行完善。近几年来，在国家实施积极的财政政策并向基础设施建设投资倾斜的背景下，文山市城市的基础设施建设发展迅猛，建设投资的增幅远远高于经济发展速度，设施建设成绩显著，经济社会效益良好，但是由于经济基础发展水平不高，城市绿化基础设施投资总量及建设水平仍然不高，其中文山市城区道路盲道的问题尤为突出，文山市城区盲道主要存在以下几点问题：部分老旧道路早期建设时未设置有盲道，出现盲道断头不连续的现象；部分市政道路设计时缺乏整体考虑，设计不到位，导致各种设施抢占盲道位置、迫使盲道拐弯给盲人行走带来不便；管理不到位，人为导致盲道被占用，自行车、电动车、小汽车乱停乱放占用盲道以及部分商家乱摆摊直接占用盲道，因此，针对文山市城区道路路口盲道的改造是势在必行且刻不容缓的，目前该项目于2023年3月29日取得《文山市发展和改革局关于文山市城区道路路口盲道改造工程可行性研究报告的批复》（文市发改发〔2023〕25号）。由于改造工程需要大量的建筑材料，而该改造工程建设用地属于市政基础设施用地，不涉及新增土地，所以需设置临时材料堆放场，因此，文山市城乡管理综合行政执法局特委托昆明根苑土地技术咨询有限公司文山分公司编制《文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场土地复垦方案》。

根据自然资源部制定的有关建设项目土地复垦相关要求，昆明根苑土地技术咨询有限公司文山分公司组织工作技术人员于2023年4月开展相关资料的收集整理及临时用地区域的测量，结合工程的特点，在认真研究主体设计资料的基础上，多次进行了现场踏勘和调查。对损毁土地范围、位置、区域、用途进行确定；通过政府部门收集了大量自然资源、社会经济方面的资料；为确保土地复垦方案措施实用、合理和可操作性，项目组技术人员依据主体设计资料和工程所在区域的特点对工程建设过程中的土地损坏成因、产生环节、损毁土地面积、土地利用现状等问题进行了细致的调查和研究，对工程区域土地损毁的可能及复垦利用的方式进行现场踏勘和公众意见调查。根据《土地复垦方案编制规程》（GB 1031.1－2011）的有关规定和要求开展方案编制工作，于2023年5月编制完成《文山市锁龙桥水库工程临时用地土地复垦方案报告书》。

## 二、编制目的

认真履行《中华人民共和国土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，根据“谁损毁、谁复垦”的原则，本方案将明确文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场损毁土地面积、范围、时段、方式等，进行损毁土地复垦的可行性分析，确定土地复垦利用类型和方式，拟定复垦标准，提出复垦措施，测算复垦工程量及投资，安排复垦计划和资金保障措施等，为土地复垦的组织开展、实施管理、监督检查以及土地复垦费缴存等提供依据，最终起到保护并合理利用土地资源，改善临时用地建设范围的生态环境，尽快使被损毁的土地复垦利用并尽可能达到最佳综合效益的状态。

第二部分土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 文山市城乡管理综合行政执法局 |
|  | 单位地址 | 文山市西正街88号 |
|  | 联系人 | 王安坤 | 联系电话 | 13887508415 |
|  | 建设单位性质 | 行政 | 项目性质 | 新建 |
|  | 项目位置 | 云南省文山市新平街道办学映社区马厂村民小组境内 |
|  | 项目投资规模 | 15.08万元 |
|  | 项目立项文件 | 文市发改发〔2023〕25号 | 项目区面积 | 0.4018hm2 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 | F48G017038 |
|  | 复垦施工年限 | 0.5年（2025年5月— 2025年11月） | 土地复垦方案服务年限 | 4.5年（2023年5月—2027年11月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司文山分公司 |
|  | 法 定 代 表 人 | 潘荣华 |
|  | 资质证书名称 | 土地规划机构等级证 | 资质等级 | 甲级 |
|  | 发 证 机 关 | 中国土地学会 | 编号 | 087014 |
|  | 联 系 人 | 漆建菊 | 联系电话 | 13628763421 |
|  | 主 要 编 制 人 员 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 专 业 | 单 位 | 签 名 |
|  | 陈 俊 | 副总经理 | 地理信息系统 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 陈进娥 | 副总经理 | 工程管理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 任兴蕊 | 副总经理 | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 漆建菊 | 综合整治部 | 工程造价 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 杨福东 | 综合整治部 | 工程测量与监理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 龙玲玲 | 综合整治部 | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 覃 凯 | 综合整治部 | 土木工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 徐子健 | 综合整治部 | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 杨华娟 | 综合整治部 | 国土资源调查管理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
|  | 田玉含 | 综合整治部 | 工程造价 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 文山分公司 |  |
| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 | 面积（hm2） |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小 计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占 用 |
|  | 草地 | 其他草地 | 0.0618 | 0.0618 | － | － |
|  | 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 0.3366 | 0.3366 | － | － |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | 0.0034 | － | － | 0.0034 |
|  | 合 计 | 0.4018 | 0.3984 | － | 0.0034 |
| 复 垦 责 任 范 围 内 土 地 损 毁 及 占 用 面 积 | 类型 | 面积（hm2） |
|  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁方式 | 挖 损 | － | － | － |
|  |  | 压 占 | 0.3984 | 0.3984 | － |
|  |  | 小 计 | 0.3984 | 0.3984 | － |
|  | 占 用 | 0.0034 | 0.0034 | － |
|  | 合 计 | 0.4018 | 0.4018 | － |
| 复 垦 区 域 面 积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |
|  |  |  | 已复垦 | 保留占用 | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 旱地 | － | － | 0.3984 |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | － | － | 0.0034 |
|  | 合计 | － | － | 0.4018 |
| 土地复垦率（%） | 100% |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 一、复垦措施 1、工程技术措施： 在复垦规划阶段，对复垦工程各项任务和进度都进行了详细的规划。本阶段的任务主要是按规划实施，其实质是各项土地整治工程的实施。由于各种土地利用方向和基本条件不同，工程内容也有所差异。依据国内外复垦实践，工程复垦可以概括为：基本的水土保持措施。复垦土地上植被往往生长较慢，土壤极易随水和风流失，因此必须在复垦工程的实施前期采取一定的水土保持措施。 本方案设计工程措施有土壤重构工程、其他工程、监测与管护工程： 土壤重构工程主要包括表土剥覆工程（表土运输、表土保存、覆表土）；土地平整工程（土地平整、土地翻耕）；生物化学工程（土壤培肥）。 其他工程主要为拆除工程（地坪拆除） 监测与管护工程： （1）监测工程 设计1个监测点，对项目建设、生产引起的土地损毁及对复垦质量进行监测。 （2）管护工程 主要是针对复垦耕地区域进行管护。 2、土壤重构措施 a）损毁土地表土来源和保存措施 根据现场调查情况，项目区已建设完成，已对土地造成损毁，后期需对损毁的土地进行复垦，覆土土源来自文山州文山市新平街道高末等社区土地整治（提质改造）项目区内剥离表土，该土地整治项目区距本方案复垦区域运距约120m—480m，表土运至表土堆场进行单独堆放、标识，使用编织袋挡墙拦挡，表面撒些草籽以防止养分流失，工程上不得使用，待施工及生产结束后用于复垦土地的表层覆土。 b）土地平整 由于开采导致地表变形的持续性，在不同时段，损毁土地将处于不同状态，为防止地表沉陷导致的地面不平整造成的土壤跑墒，需及时平整地面。 c）土地翻耕 复垦区在使用过程中对地表造成损毁并使土壤压实，使土壤对降雨入渗能力降低。为了恢复土地的使用功能，待施工结束后需对复垦区域进行翻耕，翻耕深度30cm。恢复其土壤结构，以保证正常种植。 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | d）土壤培肥 根据项目区实际情况，土壤培肥措施选择施用有机肥及种植绿肥光叶子花苕对复垦为耕地区域进行培肥。 3、监测管护措施 a）监测措施 在土地使用的同时，虽采取了工程措施，极大降低了滑坡、泥石流等破坏土地的地质危害的可能，但在局部还可能存在破坏土地现象情况的发生，因此，对该区域进行监测，主要的监测内容为：监测滑坡、泥石流及植被破坏等情况、进行现状分析并且进行记录，并对于突发情况做出及时预警。 成立管护监测小组，布设监控点，对复垦区域进行管护监测，确保土地复垦工作实施的成效，具体措施如下： （1）制定巡查制度 包括巡查的目的、巡查时间和周期、巡查报表设计、巡查报表填写、巡查汇报制度，并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。 （2）情况分析及预警 在监测过程中要对出现的植被毁坏情况、地质灾害情况等进行分析，如果有突发危害性大的滑坡、泥石流等地质灾害时，要及时地向施工方及有关部门做出预警。 （3）月、季度报表 考虑满足业主和当地行政主管部门的要求，制定月、季度报表，对每次监测结果进行统计分析，做出简要评价，及时报送有关部门，以便及时采取措施，确保土地复垦实施的工作长期有效，并得到及时的管护。 （4）年度汇总报告 根据前面所述的工程监测要求和监测方案编写规范确定年度汇总报告的内容、表格、编写格式等，将年度的监测资料及时进行分项整理分析，建立监测档案，于工程结束时进行年度总结，报送有关部门。 b）管护措施 项目区复垦土地的管护重点为耕地的管护。 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | ——耕地培肥 管护期对项目区耕地进行培商品有机肥，根据安排对区域内的耕地培肥，按照当地农民多年种植习惯，恰当增施肥料。 本项目复垦管护期为2年。 二、工程量测算 根据土地复垦工程设计结合项目区实际情况，进行工程量测算，根据土地复垦工程设计及工程量测算，文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场土地复垦方案各项投资工程量汇总见文本6.2.1章节复垦单元工程量测算。 三、土地复垦工作计划 （1）总体安排 本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、占补平衡”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。 （2）年度复垦工作计划安排 本方案设计2025年05月至2025年11月为项目复垦工程施工期，具体土地复垦工作年度计划如下所述： 第一年度（2025年05月至2025年11月）：该年度为临时用地的复垦期，主要复垦工作内容为对损毁的临时用地进行土壤检测、全面复垦及监测工作。本年度总投资为8.84万元。 第二年度（2025年12月至2026年11月）：该年度为临时用地的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦的旱地进行管护。本年度总投资为0.28万元。 第三年度（2026年12月至2027年11月）：该年度为临时用地的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦的旱地进行管护。本年度总投资为0.30万元。 根据项目损毁土地现状及预测，复垦责任范围土地面积0.4018公顷，根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积0.4018公顷，计算复垦率为100%。复垦的耕地区域必须通过采取平整、覆盖表土、采用商品有机肥、绿肥培肥等措施以提高耕作土壤质量，使复垦后的土地恢复或提高生产力。 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 四、保障措施 1、组织保障措施 为保证本工程土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，生产单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取生产单位治理的方式，成立土地复垦项目领导小组，负责土地复垦实施工作和工程实施保证措施。基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取生产单位治理的方式，成立土地复垦项目领导小组，负责土地复垦实施工作和工程管理，按照土地复垦实施方案的复垦措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成各项措施。 本项目严格按照主管部门批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。土地主管部门负责对项目设计初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导土地复垦工程与生态恢复工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、政策措施 （1）做好对当地农民的宣传发动工作，取得广大群众的理解和支持，充分依靠政府部门的有力支持。 （2）国土资源部门制定土地复垦的优惠政策。 （3）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行项目区各类用地的复垦工作。 （4）土地复垦规划应当与当地土地利用总体规划相协调。 3、管理措施 （1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 （2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。 （3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 （4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设、生产中按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 （5）同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。还应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 4、技术保障措施 （1）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应的报批手续。 （2）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 （3）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 （4）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 （5）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 |
| 投 资 估 算 | 估 算 依 据 | 五、投资估算编制依据 （1）云南省国土资源厅关于《加强土地复垦费用监管的通知》云国土资耕〔2014〕3号； （2）《云南省国土资源厅云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》（云国土资〔2016〕35号）； （3）云南省国土资源厅《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》（〔2016〕35号）； （4）云南省国土资源厅云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机械台班费定额》； （5）《土地复垦工程费用构成与取费标准》； （6）《文山州建设工程材料及设备价格信息》2023.5； （7）《土地复垦方案编制规程》（通则）； （8）云南省国土资源厅云南省财政厅关于土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知（云国土资〔2017〕232号）； （9）云南省省级住房公积金管理中心关于2012年住房公积金缴存的通知（云省级公积金〔2014〕4号）； （10）《云南省水利厅、云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知（云水规计〔2019〕46号）》； （11）《土地开发整理项目预算定额》（财综〔2011〕128号）； （12）《云南省劳动和社会保障厅文件》（云劳社办〔2005〕231号）； （13）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号） 复垦方案主要针对方案中重新设计相关工程进行投资费用估算，通过估算可知，文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场项目用地动态总投资为15.08万元，动态亩均投资为2.50万元，静态总投资13.78万元，静态亩均投资为2.29万元，价差预备费为1.30万元。土地复垦投资估算见下表： |
|  | 费 用 构 成 | 表1 土地复垦投资估算总表 单位：万元 费用构成 序号 工程或费用名称 费用（万元） 各项费用占总费用的比例（%） 1 工程施工费 5.23 34.69% 2 设备费 0.00 0.00% 3 其他费用 5.64 37.41% 4 监测与管护费 2.25 14.95% （1） 复垦监测费 0.82 5.44% （2） 管护费 1.43 9.51% 5 预备费 1.95 12.95% （1） 基本预备费 0.65 4.33% （2） 价差预备费 1.30 8.62% 6 静态总投资 13.78 91.38% 7 动态总投资 15.08 100.00% |

填表人：徐子健                              填表日期：2023年5月

第三部分 结论与建议

## 一、结论

1、文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场位于新平街道办学映社区马厂村民小组，占地面积0.4018公顷。项目不涉及占用永久基本农田和公益林，不涉及占用生态红线、自然保护区及城镇开发边界。

2、根据工程要求，项目已损毁土地0.4018公顷，其中其他草地0.0618公顷、采矿用地0.3366公顷、农村道路0.0034公顷。损毁方式为压占损毁，损毁程度为轻度。

3、按“占补平衡”的原则，复垦责任范围0.4018公顷，根据已损毁土地适应性评价结果，土地复垦面积为0.3984公顷，复垦为旱地0.3984公顷、农村道路0.0034公顷，土地复垦率为100%。

4、文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场复垦方案服务年限：参考结合当地实际条件，临时用地使用期限2年，考虑复垦施工期为0.5年，复垦方案措施管护期2年。本复垦方案服务期限为临时用地使用期限+复垦施工期0.5年+监测管护期2年=4.5年，本复垦方案适用年限到期后或增加用地范围、延续使用应重新编制土地复垦方案，该方案只作为土地复垦实施依据。

5、通过估算可知，文山市城区道路路口盲道改造工程材料堆放场，总投资为15.08万元，亩均投资2.50万元，价差预备费1.30万元。

## 二、建议

1、建议用地单位在方案实施过程中严格按照临时用地土地复垦相关法律法规的要求，组织人力、物力和财力实施，在雨季加强现场管理，做好经常性的监测工作和临时措施，发现问题及时处理。

2、应切实加强监测措施和植被管护措施的管理。

3、在实施本复垦方案的过程中要积极与当地自然资源管理部门联系，听取自然资源管理部门的技术指导，确保本方案的顺利实施。

4、请项目用地单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金缴存、提取计划，及时开展土地复垦工作计划，定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受上级管理部门的监督和检查。